CONTRAT DE SOLUTION DIGITALE : SYSTÈME ANNOUR-DPI

Projet : Contrat de Digitalisation intégrée et sécurisation des flux du cabinet
Client : Cabinet de Soins ANNOUR (Arlit, Niger)
Prestataire : ATTAHER YAHAYA Amadou Tidjani, L’Ingénieur Logiciel

1. OBJECTIF

L'objectif est d'éliminer le papier, sécuriser les recettes et garantir que chaque acte médical soit tracé, de la consultation à la facturation.

Par ailleurs, la solution se veut rapide, ultra sécurisée et accessible sur mobile avec une consistance des données en cas de coupures (électricité ou connexion).

2. OFFRE FINANCIÈRE & CONDITIONS

Investissement Projet

| Phase | Prestations | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| I. Conception & Développement | Backend, Frontend, Stock, Finance, Labo | 2 500 000 |
| II. Mise en service & Formation | Installation, Formation des 21 agents sur site | 750 000 |
| III. Frais d'Infrastructure (An 1) | Serveur Cloud (VPS), Domaine, Certificats, SMS | 250 000 |
| TOTAL = |  | 3 500 000 FCFA |

Délai

Conscient de l’envergure de ce projet et dans le souci de fournir un système opérationnel et sans faille, la livraison est prévue sur 14 semaines (soit environ 3 mois et demi), incluant une marge de sécurité pour les imprévus (problèmes techniques, Tests et corrections, ajustements de certaines entités du système au besoin, etc.).

Nous présenterons un calendrier justificatif de ce délai prévu.

Modalités de Règlement

Pour lancer les travaux de manière professionnelle et sécuriser l'infrastructure, le règlement s'effectue comme suit :

- Acompte de Démarrage (30%) + Frais d'Infrastructure : 1 225 000 FCFA (À la signature, permet l'achat des serveurs et le début du développement).

- Paiement Intermédiaire (40%) : 1 300 000 FCFA (Après validation du module médical, semaines 7-9).

- Solde Final (30%) : 975 000 FCFA (Après formation du personnel et mise en production).

3. ENGAGEMENTS

- GARANTIE TECHNIQUE : 3 mois de support gratuit après la livraison.

- PROPRIETE : Le code source et les données appartiennent exclusivement au Cabinet ANNOUR.

- ÉVOLUTIVITE : Le système est conçu pour ajouter de nouveaux services dans le futur sans tout reconstruire.

DATE

Fait à Arlit, le ______________2026.

| Prestataire | Client |
| --- | --- |
| Amadou Tidjani, L'Ingénieur Logiciel Tel : 87 77 38 87 Email : tidjanimadou1072@gmail.com WhatsApp : 93 76 53 75 Adresse : Qté Somaïr-Club O/E | Cabinet de Soins ANNOUR (Arlit, Niger) Tel : 91 51 00 57 NIF : 70782/R |